6/17/2016

Projet NAO
Béatrice Djearamane, Nicolas Janssoone, Adrien Mondiere, Eloi Pagniez

## Présentation du projet

Le projet consiste en la récupération d’une balle rouge par un robot NAO.
Le robot doit reconnaître une balle rouge, se déplacer jusqu’à sa position, et faire le nécessaire pour ramasser la balle.

## Analyse du projet

Afin de mener ce projet à bien, nous avons premièrement décidé de diviser sa réalisation en divers modules :
- Module de détection d’une balle rouge
- Module de déplacement en direction de la balle rouge
- Module de récupération de la balle

## Problèmes rencontrés à développer

La réalisation de ce projet a rencontré différents problèmes, dont une grande majorité liée au robot :
- Mise en place des scripts python
- Robot victime de perte d’équilibre
- Un pouce cassé
- Moteurs surchauffant
La mise en place de scripts en python, ainsi que leur correction après lancement nous ont pris pas mal de temps.
Mais l’élément nous ayant fait perdre le plus de temps sur la réalisation de ce projet fut le stage réalisé de janvier à mars 2016.
En effet, NAO n’est pas stable, car bien que nos tests aient été faits grâce à Chorégraphe, ce logiciel ou plutôt ses simulations avec le robot virtuel ne prennent pas en compte l’équilibre et la gravité des actions. Il est donc possible que le robot virtuel de Chorégraphe puisse réaliser un coup de pied retourné sans problème, mais le véritable NAO se retrouvera déséquilibré et chutera. Il est possible que le déséquilibre de NAO soit également dû à son câble d’alimentation branché dans son dos qui parfois se coince entre ses jambes. Malheureusement, son câble doit être branché à tout instant car sa batterie se draine très rapidement.
Le problème du pouce cassé a été particulièrement contraignant puisque NAO n’a que 3 doigts et se sert de ces dit-doigts pour pouvoir ramasser la balle. De plus la balle étant assez grosse, il a besoin d’avoir une poigne ferme.
Les moteurs surchauffant sont aussi un problème récurrent, NAO consommant beaucoup d’énergie
Mais hors problèmes temporels ou matériels, le développement de NAO a été réalisé en Python, hors la plupart de la documentation disponible sur le net est faite en C++. Nous avons d’abord émis l’idée de réaliser ce projet en C++, mais le Python semblait être une idée plus intéressante. De plus, le langage permet une plus grande rapidité à développer.
Il arrivait aussi que NAO ait quelques problèmes avec la détection d’objets rouges, la salle ayant une moquette rouge, il arrivait parfois que NAO détecte celle-ci au lieu de la balle et marche à l’infini.
## Réalisation

Pour pouvoir tout d’abord manier et apprendre les limitations de NAO, nous avons utilisé Choregraphe qui permet de bouger les articulations du robot et les enregistrer sur une ligne temporelle.

Tous ces rectangles gris représentent un mouvement de NAO. Chacun de ses mouvements est enregistré, et ils sont joués à la suite, à la manière d’un film en stop-motion. Choregraphe possède également des modules ou blocs déjà crées, comme le standUp (se lever) ou le taïchi qui fait en sorte que NAO fasse une petite démonstration de taïchi.
Ces blocs déjà existants ont été étudiés afin d’être reproduits ou utilisés dans le cadre ce projet.

Nous avons premièrement développé le code nécessaire à la détection de la balle rouge. Nous avons codé à la suite un module permettant à NAO de se déplacer en direction de la balle rouge.

Création de blocs sous Choregraphe pour les mouvements des bras (récupération de la balle)  exportation du code
Tests de chaque module après son développement
Création d’une classe NAO contenant les éléments mis ensemble (fonctions) pour contrôler actions du robot  gestion du robot par lignes de commande

Tout le déplacement et la détection ont été faits en Python, la partie Ramassage de balle elle a été faite sous Chorégraphe puis exportée en Python et intégrée dans le code. Nous avons procédé de cette façon car ces mouvements ont besoin d’être précis.
# Mode de fonctionnement

Dans le cadre de notre projet, NAO parfois surchauffe. Les moteurs situés dans ses bras et plus particulièrement ses jambes chauffent et l’empêchent de mener à bien ses fonctions. Ce problème vient de la position accroupie de NAO, position qu’il prend lorsqu’il veut ramasser une balle au sol.
Il a donc été nécessaire de le faire ramasser une balle posée sur une bouteille plastique.

NAO commence par détecter la balle, balle qui doit être dans son champ de vision. Il se dirigera vers elle, et se positionnera face à elle de telle sorte que la balle se situe au centre de sa vision. A la suite de ceci, NAO lèvera les bras, et les amènera près de la balle avec les deux mains ouvertes. Ces mains se refermeront pour attraper la balle, puis ensuite se lèveront pour prouver que la balle a bien été attrapée.
Pour pouvoir établir correctement les actions de NAO et visualiser ce qui a été dit précédemment, nous avons décidé de créer un diagramme d’actions.